|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA:** | Daily semanal, Asignación de tareas | | | | | |
| **FECHA:** | | 22 | 09 | 2021 | **HORA:** | **8:00 PM** |

**ACTA No. 02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | Realizar el Daily semanal correspondiente a la semana del 27 de octubre de 2021 y asignar tareas a los desarrolladores. | |
| **PARTICIPANTES** | NOMBRE | CARGO |
| Nicolas Herrán Garzón | Scrum Máster |
| Alejandro Gil | Scrum Team |
| Daniel Nieto | Scrum Team |
| Leonardo leal Sánchez | Scrum Team |
| Jesús Octavio Avendaño Sierra | Scrum Team |
|  |  |
|  |  |
| DESARROLLO | | |
| Se realiza con éxito la reunión, en la cual se asignan tareas y se dividen responsabilidades de la siguiente manera:  Leonardo leal Sánchez y Alejandro Gil:   * Creación de la base de datos y conexión con la aplicación.   Detalles: La base de datos se creará en Firebase.  Nicolas Herrán Garzón:   * Creación de registro de usuario en aplicación.   Daniel Nieto:   * Creación del logotipo de la aplicación.   Jesús Octavio Avendaño Sierra:   * Creación de la Pantalla de inicio y Creación de las actas de la reunión. | | |
| COMPROMISOS | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ACCION** | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | | * Creación de la base en firebase de datos y conexión con la aplicación. | Leonardo leal Sánchez y Alejandro Gil | 22/092021 | 01/10/2021 | | * Creación de registro de usuario en aplicación | Nicolas Herrán Garzón | 22/092021 | 01/10/2021 | | * Creación del logotipo de la aplicación. | Daniel Nieto | 22/092021 | 01/10/2021 | | * Creación de la Pantalla de inicio y Creación de las actas de la reunión. | Jesús Octavio Avendaño Sierra | 22/092021 | 01/10/2021 | | | |
| **FIRMAS:** Participantes según consta en reunión en Teams. | | |
| ANEXOS | | |
|  | | |