|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEMA:** | Daily semanal, Asignación de tareas | | | | | |
| **FECHA:** | | 06 | 10 | 2021 | **HORA:** | **09:40 pm** |

**ACTA No. 05**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | Reunión de control para hacer seguimiento de tareas a desarrollar en la semana del 02 de octubre de 2021 al 08 de octubre de 2021 | |
| **PARTICIPANTES** | NOMBRE | CARGO |
| Nicolas Herrán Garzón | Scrum Máster |
| Alejandro Gil | Scrum Team |
| Daniel Nieto | Scrum Team |
| Leonardo leal Sánchez | Scrum Team |
| Jesús Octavio Avendaño Sierra | Scrum Team |
|  |  |
| DESARROLLO | | |
| Nos reunimos con el grupo por tems para dar seguimiento a las tareas asignadas para el desarrollo del sprint de la semana, siendo las 09:40 pm se da inicio la reunión dando a conocer cada uno de los desarrollos terminados hasta el momento:   * Ya tenemos nuestra primera interface de usuario e inicio de sesión. * Podemos evidenciar que nuestra aplicación esta conectada con la base de datos, se hace registro de un usuario para verificar dicha conexión. * Ya tenemos nuestro logo terminado para usar en la aplicación.   Se habla de nuevas tareas por hacer, para empezar a trabajar, como son:   * Creación de documento de seguridad de la información, términos y condiciones. * Ajustes de interface de usuario. * Enlace a términos y condiciones. | | |
| COMPROMISOS | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ACCION** | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | | Tener las pantallas de usuario funcionales en la aplicación | Nicolas Garzon | 02/10/2021 | 08/10/2021 | | Tener logotipo listo para montarlo en la aplicación | Daniel Nieto | 02/10/21 | 08/10/21 | | Conexión lista de Android y Datafire, registro exitoso en la base de datos | Jesus Avendaño  Hector Gil | 02/10/21 | 08/10/21 | | Llevar actas y control de tareas | Leonardo leal | 02/10/21 | 08/10/21 | | | |
| **FIRMAS:** Participantes según consta en reunión en Teams. | | |
| ANEXOS | | |
|  | | |